# Sentinel - Documentacao ISO 9001

Documentacao consolidada para auditoria de qualidade do projeto Sentinel.

Base: docs/doc-iso. Segredos e credenciais devem permanecer mascarados.

# 00 - Controle Documental

## Identificacao

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Documentacao ISO 9001 do Projeto Sentinel |
| Pasta | docs/doc-iso |
| Sistema | Sentinel - Analise forense de sinistros veiculares |
| Repositorio | https://github.com/lucaslfa1/oitiva-di-refatorada |
| Base inspecionada | Branch main |
| Data de elaboracao | 2026-05-18 |
| Responsavel tecnico | Equipe do projeto Sentinel |
| Status | Documento tecnico auditavel, pendente de aprovacao formal |

## Objetivo

Estabelecer uma documentacao completa do projeto Sentinel para auditoria de qualidade, com foco em:

- Processo de desenvolvimento, operacao, verificacao e melhoria. - Evidencias rastreaveis no codigo-fonte. - Fluxo ponta a ponta de atendimento, processamento, laudo, salvamento e monitoramento. - Matriz de aderencia aos requisitos da ISO 9001:2015. - Registro de riscos, nao conformidades, controles e acoes corretivas.

## Escopo

Incluido no escopo:

- Backend ASP.NET Core 8 em Backend/. - Frontend estatico servido por Backend/wwwroot/. - Microservico Python sentinel-cortex/. - Dashboard KPI dashboard-kpi/. - Banco SQLite usado pelo backend. - Scripts de teste, deploy e verificacao presentes no repositorio. - Documentos existentes em docs/ usados como referencia.

Fora do escopo:

- Infraestrutura real em nuvem que nao esteja evidenciada por codigo, template ou script. - Politicas corporativas externas da nstech/Opentech nao versionadas neste repositorio. - Evidencias de operacao em producao nao presentes localmente, como logs de Cloud Run, registros IAM, tickets, incidentes e aprovacoes formais.

## Criterios de controle documental

| Controle | Regra |
| --- | --- |
| Codigo do documento | SENTINEL-QMS-ISO9001 |
| Revisao | Deve ser incrementada a cada alteracao material. |
| Aprovacao | Requer aprovacao do responsavel tecnico e dono do processo. |
| Retencao | Manter historico no Git por tempo indeterminado ou conforme politica corporativa. |
| Publicacao | Exportar copia consolidada em DOCX/PDF quando for usada em auditoria. |
| Distribuicao | Somente por canais controlados. Nao distribuir com segredos ou credenciais. |

## Historico de revisoes

| Revisao | Data | Autor | Alteracao | Aprovacao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-05-18 | Codex | Criacao inicial baseada na inspecao do repositorio. | Pendente |

## Referencias internas

- README.md - ARQUITETURA.md - docs/ARQUITETURA_FRONTEND.md - docs/PLANO_AUTENTICACAO.md - docs/RELATORIO_MELHORIAS.md - docs/referencia-audio/README_IMPLEMENTACAO_AUDIO_AZURE.md - docker-compose.yml - deploy.ps1 - setup_gcp.ps1

## Premissas adotadas

- A documentacao descreve o estado atual do codigo versionado, nao necessariamente o ambiente produtivo em execucao. - Quando documentos antigos divergem do codigo atual, a evidencia primaria considerada e o codigo. - Segredos foram mascarados nesta documentacao. A presenca de segredos no repositorio e tratada como nao conformidade. - O termo "ISO 9001" e usado como referencia de alinhamento a requisitos de gestao da qualidade, nao como declaracao de certificacao.

## Regras para futuras alteracoes

1. Toda mudanca em endpoint, fluxo, prompt, provider de IA, autenticacao, persistencia ou deploy deve atualizar esta pasta. 2. Todo risco novo deve ser registrado em 06-riscos-controles-acoes.md. 3. Toda evidencia de teste deve ser registrada em 07-validacao-evidencias.md. 4. Nenhum arquivo desta pasta deve conter chave real, senha real, token ou segredo operacional. 5. Artefatos exportados em exports/ devem ser regenerados apos mudancas relevantes.

# 01 - Manual da Qualidade ISO 9001

## Politica da qualidade do projeto

O projeto Sentinel deve entregar analises forenses de sinistros veiculares com confiabilidade, rastreabilidade, controle de evidencias e linguagem tecnica. O sistema deve preservar o conteudo original recebido, aplicar processamento verificavel, reduzir alucinacoes de IA e permitir revisao humana antes do uso do laudo como evidencia operacional.

## Objetivos da qualidade

| Objetivo | Indicador sugerido | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Transcrever oitivas com formato consistente | Percentual de transcricoes com timestamp e falante identificado | TranscricaoOrquestradorService, AzureFastTranscricaoService, AzureWhisperService |
| Gerar laudos com base em evidencias | Percentual de laudos que citam fonte ou informam "Nao mencionado" | DescricaoAnaliseService, Prompts/SinistroPrompts.cs, Configuration/prompts.json |
| Controlar entrada de arquivos | Rejeicao por tipo MIME e tamanho maximo | TranscricaoController, AnaliseController, UploadLimitsOptions |
| Manter rastreabilidade de analises | Registro salvo com tipo, conteudo, arquivo e data | AnalisesController, AnaliseModel, SQLite |
| Detectar degradacao operacional | Health checks de banco e media processor | HealthController, /api/health |
| Melhorar continuamente | Registro de riscos, falhas de teste e acoes CAPA | 06-riscos-controles-acoes.md, 07-validacao-evidencias.md |

## Contexto da organizacao - ISO 9001, clausula 4

O Sentinel opera em um contexto de analise de sinistros, regulacao, combate a fraudes, vistoria veicular e atendimento por oitiva. As partes interessadas incluem:

- Operadores BAS que conduzem oitivas. - Motoristas ou declarantes que fornecem relatos. - Analistas e peritos que revisam laudos. - Supervisores e coordenadores que acompanham KPIs. - Area de seguranca da informacao. - Clientes internos/externos que auditam qualidade do processo.

### Escopo do SGQ para este projeto

O escopo recomendado do Sistema de Gestao da Qualidade aplicado ao Sentinel e:

&gt; Projeto, desenvolvimento, operacao assistida e melhoria continua de sistema web para transcricao, analise e geracao de laudos tecnicos de sinistros veiculares, com suporte a audio, imagem, video, persistencia de analises e indicadores operacionais.

## Lideranca - ISO 9001, clausula 5

Responsabilidades recomendadas:

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Dono do processo | Definir fluxo operacional, aprovar criterios de laudo e aceitar riscos. |
| Responsavel tecnico | Manter arquitetura, codigo, testes, deploy e documentacao tecnica. |
| Qualidade/Auditoria | Revisar aderencia aos procedimentos, registrar nao conformidades e acompanhar CAPA. |
| Operacao | Executar oitivas, validar entradas e reportar falhas. |
| Seguranca | Controlar credenciais, acesso, hardening e resposta a incidentes. |

## Planejamento - ISO 9001, clausula 6

O planejamento de qualidade deve considerar riscos e oportunidades:

- Risco de alucinacao de IA: mitigado por temperatura 0.0, prompts anti-alucinacao e exigencia de citacao. - Risco de transcricao incorreta: mitigado por fallback Azure Speech-to-Text -&gt; Whisper e heuristicas de falante. - Risco de exposicao de credenciais: atualmente nao mitigado de forma suficiente, requer acao corretiva. - Risco de indisponibilidade do microservico Python: mitigado por fallback para audio original e health check degradado. - Risco de perda de persistencia em Cloud Run com SQLite local: requer definicao de armazenamento persistente ou banco gerenciado. - Risco de testes quebrados: requer alinhamento de versoes de pacotes de teste e runtime.

## Suporte - ISO 9001, clausula 7

### Recursos

- Runtime .NET 8 para backend. - Python/FastAPI para processamento de midia. - SQLite para persistencia local. - Azure Speech, Azure OpenAI, Azure Text Analytics, Gemini API e Vertex AI como integracoes configuraveis. - Docker/Cloud Run para implantacao.

### Competencia

Perfis envolvidos devem dominar:

- ASP.NET Core, Entity Framework, SignalR e HTTP multipart. - Processamento de midia com Python, pydub, ffmpeg e OpenCV. - Operacao de providers de IA e limites de uso. - Boas praticas de seguranca para segredos e autenticacao. - Procedimentos de auditoria, evidencias e CAPA.

### Informacao documentada

Documentos requeridos:

- Manual da qualidade do projeto. - Procedimentos operacionais. - Fluxogramas. - Matriz de rastreabilidade ISO. - Registro de riscos e acoes. - Evidencias de validacao. - Registro de alteracoes e aprovacoes.

## Operacao - ISO 9001, clausula 8

O processo operacional principal e:

1. Usuario acessa frontend. 2. Usuario seleciona tipo de fluxo: audio, merge de audio, foto, video ou salvos. 3. Frontend valida presenca de arquivo e envia para endpoint correto. 4. Backend valida tipo, tamanho e configuracao do servico. 5. Backend orquestra processamento de IA e/ou media processor. 6. Resultado e exibido como transcricao ou laudo em Markdown. 7. Usuario pode editar, copiar, exportar e salvar. 8. Backend persiste analise no SQLite. 9. Dashboard e health checks apoiam monitoramento.

## Avaliacao de desempenho - ISO 9001, clausula 9

Indicadores recomendados:

- Taxa de sucesso de transcricao. - Tempo medio de transcricao por tamanho de arquivo. - Taxa de fallback para Whisper. - Taxa de laudos gerados com erro. - Taxa de arquivos rejeitados por tipo/tamanho. - Disponibilidade de /api/health. - Resultado de testes automatizados por commit. - Quantidade de nao conformidades abertas e encerradas.

## Melhoria - ISO 9001, clausula 10

Melhorias prioritarias identificadas:

1. Remover credenciais reais do repositorio e rotacionar chaves. 2. Implementar hash de senha e autorizacao por role no backend. 3. Corrigir incompatibilidade dos testes C#. 4. Corrigir risco funcional em sentinel-cortex/services/audio_processor.py. 5. Consolidar decisao arquitetural de infraestrutura: Cloud Run, Azure Web App, banco persistente e providers de IA. 6. Formalizar revisao humana de laudos antes de uso externo. 7. Criar trilha de auditoria para login, transcricao, laudo, edicao, exclusao e exportacao.

# 02 - Arquitetura e Inventario Tecnico

## Visao geral

O Sentinel e composto por quatro blocos principais:

Usuario
  -> Frontend estatico em Backend/wwwroot
  -> Backend ASP.NET Core 8
  -> Servicos de IA e media processor
  -> SQLite / arquivos / dashboard

## Componentes

| Componente | Caminho | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend API | Backend/ | ASP.NET Core 8 | API REST, CORS, DI, controllers, banco, SignalR, orquestracao. |
| Frontend | Backend/wwwroot/ | HTML/CSS/JS modular | Upload, navegacao, chamada de API, exibicao, edicao, exportacao. |
| Media Processor | sentinel-cortex/ | Python FastAPI | Normalizacao/conversao de audio, merge, keyframes, sentimento acustico. |
| Dashboard KPI | dashboard-kpi/ | Dash/Flask/Pandas | Indicadores de envio, ranking de operadores e filtros. |
| Persistencia | Backend/Data/AppDbContext.cs | EF Core + SQLite | Analises salvas e usuarios. |
| Deploy | Dockerfile, Backend/Dockerfile, sentinel-cortex/Dockerfile, docker-compose.yml | Docker/Cloud Run | Execucao e publicacao dos servicos. |

## Backend ASP.NET Core

### Inicializacao

Arquivo: Backend/Program.cs

Responsabilidades:

- Carrega appsettings.Local.json opcional. - Carrega Configuration/prompts.json e Configuration/text_corrections.json. - Configura limite de request e multipart. - Registra services de IA, media processor, banco, SignalR, controllers e Swagger. - Inicializa SQLite por EnsureCreated. - Cria usuarios seed se necessario. - Mapeia /health, controllers e hub /hubs/analysis.

### Controllers

| Controller | Rotas principais | Processo |
| --- | --- | --- |
| TranscricaoController | POST /api/transcrever, POST /api/analisar/laudo, POST /api/analisar/oitiva, POST /api/auditar, POST /api/extrair-dados | Transcricao, laudo, auditoria de conformidade e extracao. |
| AnaliseController | POST /api/analisar/imagem, POST /api/analisar/video | Analise de foto e video. |
| AnalisesController | POST /api/salvar, GET /api/analises, GET/DELETE /api/analises/{id} | Persistencia e consulta de analises. |
| AuthController | POST /api/auth/login, POST /api/auth/register | Login e registro simples. |
| HealthController | GET /api/health, /api/health/live, /api/health/ready | Health, liveness, readiness. |
| ToolsController | POST /api/tools/merge-audio | Merge de multiplos audios. |
| FileStorageController | POST /api/storage/upload | Upload local para wwwroot/uploads/audio. |

## Servicos de IA e midia

| Servico | Caminho | Papel |
| --- | --- | --- |
| TranscricaoOrquestradorService | Backend/Services/TranscricaoOrquestradorService.cs | Orquestra Azure Speech-to-Text e fallback Whisper; envia progresso por SignalR. |
| AzureFastTranscricaoService | Backend/Services/AzureFastTranscricaoService.cs | Fast Transcription API com diarizacao e phrase list. |
| AzureWhisperService | Backend/Services/AzureWhisperService.cs | Fallback Whisper via Azure OpenAI, com timestamps e filtros anti-ruido. |
| SpeakerDetectionService | Backend/Services/SpeakerDetectionService.cs | Heuristicas para Operador BAS vs Motorista e limpeza de segmentos. |
| DescricaoAnaliseService | Backend/Services/DescricaoAnaliseService.cs | Gera laudos, auditorias e comparacoes usando Azure OpenAI. |
| AzureOpenAIService | Backend/Services/AzureOpenAIService.cs | Wrapper de chat completions e visao no Azure OpenAI. |
| ImagemAnaliseService | Backend/Services/ImagemAnaliseService.cs | Analise de vistoria por imagem. |
| VideoAnaliseService | Backend/Services/VideoAnaliseService.cs | Upload e analise de video via Gemini File API ou Vertex AI. |
| MediaProcessorService | Backend/Services/MediaProcessorService.cs | Cliente HTTP para sentinel-cortex. |
| AzureTextAnalyticsService | Backend/Services/AzureTextAnalyticsService.cs | Analise textual de sentimento como complemento. |

## Frontend

Entrada principal: Backend/wwwroot/index.html carrega js/app.js.

Arquitetura JS:

- js/api/sinistroApi.js: chamadas HTTP. - js/core: estado, drafts, renderizacao, tema, storage, utilitarios. - js/ui: upload, modal, navegacao, toast, player, waveform. - js/services/analise: transcricao, laudo, foto/video e edicao inline. - js/features: salvos e merge de audio.

Fluxos principais:

- Audio: arquivo -&gt; /api/transcrever -&gt; transcricao -&gt; /api/analisar/laudo -&gt; laudo. - Foto: arquivo -&gt; /api/analisar/imagem -&gt; laudo de vistoria. - Video: arquivo -&gt; /api/analisar/video -&gt; laudo de video. - Merge: multiplos arquivos -&gt; /api/tools/merge-audio -&gt; arquivo mergeado -&gt; transcricao. - Salvos: CRUD via /api/salvar e /api/analises.

## Banco de dados

Arquivo: Backend/Data/AppDbContext.cs

Tabelas:

| Tabela | Campos principais | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Analises | Id, Tipo, Conteudo, Arquivo, Data | Persistencia de laudos/transcricoes. |
| Users | Id, Username, Password, Role | Implementacao atual usa senha em texto claro. |

Configuracao:

- DB_PATH por variavel de ambiente. - Fallback: sinistros.db. - EnsureCreated() no startup.

## Sentinel Cortex

Arquivo de entrada: sentinel-cortex/main.py.

Rotas principais:

| Rota | Finalidade |
| --- | --- |
| /health e /api/v1/health | Health check. |
| /process/audio | Normalizacao/conversao de audio. |
| /process/merge-audio | Junta multiplos audios e retorna MP3. |
| /process/video | Extrai keyframes. |
| /extract/audio | Extrai audio de video. |
| /tools/convert-to-wav | Conversao manual para WAV. |
| /analyze/sentiment | Analise acustica de sentimento. |
| /cache/stats, /cache/clear, /cache/cleanup | Cache em memoria. |

## Dashboard KPI

Arquivo: dashboard-kpi/app_dashboard.py.

Responsabilidades:

- Carregar dados Excel/CSV de BI. - Validar login consultando BACKEND_AUTH_URL. - Restringir acesso por roles: Admin, Coordenador, Supervisor, Analista. - Exibir KPIs, graficos por escala, motivos, timeline e ranking de operadores.

## Infraestrutura e deploy

| Artefato | Finalidade |
| --- | --- |
| docker-compose.yml | Sobe backend, sentinel-cortex e dashboard. |
| Dockerfile | Build multi-stage do backend a partir da raiz. |
| Backend/Dockerfile | Dockerfile especifico do backend. |
| sentinel-cortex/Dockerfile | Python 3.11 slim + ffmpeg + requirements. |
| deploy.ps1 | Bump de versao do frontend, commit/push e deploy Cloud Run. |
| setup_gcp.ps1 | Script de infraestrutura GCP planejada: Run, Storage, Firestore, Tasks, Eventarc. |

## Divergencias documentais identificadas

As referencias existentes citam combinacoes diferentes de infraestrutura e provider:

- README.md: Cloud Run, Gemini, SQLite. - ARQUITETURA.md: Azure Web App, Azure OpenAI GPT-4, Gemini. - Codigo atual: Azure Speech, Azure OpenAI, Azure Text Analytics, Gemini/Vertex opcionais, Cloud Run em scripts.

Para auditoria, considerar o codigo como fonte primaria e registrar decisao formal de arquitetura alvo.

# 03 - Processos e Fluxos Operacionais

## Macroprocesso Sentinel

| Etapa | Entrada | Atividade | Saida | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Acesso | Usuario e navegador | Abrir frontend servido pelo backend | Tela Sentinel | Backend/wwwroot/index.html, js/app.js |
| 2. Selecao de fluxo | Audio, foto, video, salvos ou merge | Usuario seleciona modo | Estado de UI atualizado | ui/navigation.js, core/state.js |
| 3. Upload | Arquivo e contexto | Validar selecao e enviar ao endpoint | Request multipart/form-data | ui/upload.js, api/sinistroApi.js |
| 4. Validacao backend | Request | Validar tipo, tamanho e configuracao | Rejeicao ou processamento | Controllers e UploadLimitsOptions |
| 5. Processamento | Bytes e contexto | IA, media processor, heuristicas e prompts | Transcricao ou laudo | Services em Backend/Services |
| 6. Revisao | Markdown/transcricao | Exibir, editar, copiar, exportar | Conteudo revisado | services/analise, services/export.js |
| 7. Persistencia | Conteudo final | Salvar em SQLite | Registro em Analises | AnalisesController, AppDbContext |
| 8. Monitoramento | Health e dashboard | Verificar status e KPIs | Indicadores e alertas | HealthController, dashboard-kpi |

## Procedimento - Transcricao de oitiva

1. Usuario seleciona arquivo de audio ou video curto na aba de audio. 2. Frontend chama gerarTranscricao(). 3. Frontend inicializa SignalR e obtem connectionId. 4. Frontend envia POST /api/transcrever com Arquivo e header X-Connection-Id. 5. Backend valida:    - arquivo existente;    - content type audio/*, video/webm ou video/mp4;    - tamanho abaixo de MaxAudioUploadMB;    - servico de transcricao configurado. 6. Backend pode pre-processar audio no sentinel-cortex quando aplicavel. 7. Orquestrador tenta Azure Speech-to-Text. 8. Se a transcricao vier fraca ou falhar, tenta Azure Whisper. 9. Backend retorna TranscricaoResponse(transcricao, "azure"). 10. Frontend renderiza transcricao, salva draft local e habilita edicao/exportacao. 11. Em background, backend tenta analise de sentimento por Azure Text Analytics e fallback acustico Python.

### Controles de qualidade

- Validacao de tipo e tamanho antes de processar. - Heuristica TranscricaoPareceValida contra respostas vazias ou repetitivas. - Correcao de termos por regex em text_corrections.json. - Speaker detection para padronizar Operador BAS e Motorista. - Progresso por SignalR para transparência de execucao.

## Procedimento - Geracao de laudo a partir de transcricao

1. Usuario gera ou edita transcricao. 2. Frontend chama gerarLaudoTecnicoAPI. 3. Backend recebe POST /api/analisar/laudo com Transcricao, Duracao e Contexto. 4. Backend valida transcricao nao vazia e provider configurado. 5. DescricaoAnaliseService monta prompt pericial. 6. AzureOpenAIService chama deployment configurado com temperature = 0.0. 7. Backend retorna Markdown do laudo. 8. Frontend separa tabela DADOS IDENTIFICADOS quando o separador existe. 9. Usuario revisa, edita, exporta e salva.

### Controles de qualidade

- Prompt obriga citacao de trecho fonte ou "Nao mencionado". - Temperatura zero para reduzir variacao. - Pos-processamento padroniza nomenclatura de interlocutores. - Separacao de dados identificados facilita revisao.

## Procedimento - Analise de imagem

1. Usuario seleciona imagem e contexto. 2. Frontend envia POST /api/analisar/imagem. 3. Backend valida arquivo e ContentType iniciando com image/. 4. Backend valida limite MaxImageUploadMB. 5. ImagemAnaliseService seleciona provider:    - Azure OpenAI Vision, se configurado;    - Vertex AI, se configurado;    - Gemini API, se houver chave. 6. Prompt orienta laudo de vistoria apenas com o que e visivel. 7. Frontend renderiza Markdown e habilita acoes.

## Procedimento - Analise de video

1. Usuario seleciona video e contexto. 2. Frontend calcula duracao quando possivel. 3. Frontend envia POST /api/analisar/video. 4. Backend valida arquivo e ContentType video/*. 5. VideoAnaliseService escolhe:    - Vertex inline para videos pequenos;    - Gemini File API para arquivos maiores quando configurada. 6. Gemini File API usa upload resumable, aguarda estado ACTIVE e analisa via file_uri. 7. Resultado e devolvido como laudo tecnico de video.

## Procedimento - Merge de audio

1. Usuario seleciona dois ou mais arquivos de audio/MPEG. 2. Frontend envia POST /api/tools/merge-audio com campo files. 3. Backend valida quantidade minima. 4. Backend encaminha bytes para MediaProcessorService.MergeAudiosAsync. 5. sentinel-cortex concatena segmentos, normaliza parametros e retorna MP3. 6. Frontend cria um File local audio_completo_merged.mp3 e define como audio atual. 7. Usuario executa transcricao normal sobre o audio mergeado.

## Procedimento - Salvamento e consulta de analises

1. Usuario clica salvar em transcricao, laudo, foto ou video. 2. Frontend monta objeto com tipo, conteudo, arquivo, dataAnalise. 3. Frontend chama POST /api/salvar. 4. Backend sobrescreve Data com DateTime.Now. 5. Entity Framework salva em SQLite. 6. Usuario pode consultar ate 50 ultimas analises por GET /api/analises. 7. Usuario pode buscar ou excluir por ID.

## Procedimento - Autenticacao

### Estado atual

O backend possui login simples em AuthController:

- Busca usuario por Username e Password. - Retorna sucesso, username e role. - Registro cria usuario com role Membro. - Nao ha JWT, hash de senha, middleware de autorizacao ou protecao de endpoints principais.

### Estado recomendado

Usar docs/PLANO_AUTENTICACAO.md como base para:

- JWT ou cookie seguro. - Hash de senha com algoritmo apropriado. - Role-based access control. - Audit log de login e acoes sensiveis. - Rate limiting para login.

## Procedimento - Monitoramento

| Monitor | Como validar | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Liveness | GET /api/health/live | Deve retornar alive. |
| Readiness | GET /api/health/ready | Deve retornar ready se DB conecta. |
| Health completo | GET /api/health | healthy, degraded ou unhealthy. |
| Media processor | Health interno via backend | Se indisponivel, status degradado quando habilitado. |
| Dashboard | Login e carregamento de graficos | Deve restringir por role permitida. |

## Registros obrigatorios por execucao critica

- Nome do arquivo processado. - Tipo de midia. - Data/hora. - Provider usado. - Resultado ou erro. - Usuario responsavel. - Versao do sistema. - Evidencia da revisao humana.

Atualmente nem todos esses registros existem no banco. A lacuna deve ser tratada por um AuditLog.

# 04 - Fluxogramas

## Fluxograma principal do processo

flowchart TD
  A["Usuario acessa Sentinel"] --> B{"Escolhe fluxo"}
  B --> C["Audio ou merge de audio"]
  B --> D["Foto de vistoria"]
  B --> E["Video de sinistro"]
  B --> F["Analises salvas"]

  C --> C1["Frontend valida arquivo"]
  C1 --> C2["POST /api/transcrever"]
  C2 --> C3{"Arquivo valido e servico configurado?"}
  C3 -->|Nao| C4["Retorna erro controlado"]
  C3 -->|Sim| C5["Pre-processamento opcional no sentinel-cortex"]
  C5 --> C6["Azure Speech-to-Text"]
  C6 --> C7{"Transcricao valida?"}
  C7 -->|Nao| C8["Fallback Azure Whisper"]
  C7 -->|Sim| C9["Transcricao formatada"]
  C8 --> C9
  C9 --> C10["Usuario revisa ou edita"]
  C10 --> C11["POST /api/analisar/laudo"]
  C11 --> C12["Azure OpenAI gera laudo"]
  C12 --> G["Usuario revisa resultado"]

  D --> D1["POST /api/analisar/imagem"]
  D1 --> D2["Validar imagem e limite"]
  D2 --> D3["Provider vision analisa somente evidencias visiveis"]
  D3 --> G

  E --> E1["POST /api/analisar/video"]
  E1 --> E2["Validar video"]
  E2 --> E3{"Video pequeno para Vertex inline?"}
  E3 -->|Sim| E4["Vertex AI inline"]
  E3 -->|Nao| E5["Gemini File API resumable upload"]
  E4 --> G
  E5 --> G

  F --> F1["GET /api/analises"]
  F1 --> G

  G --> H{"Salvar?"}
  H -->|Nao| I["Exportar, copiar ou descartar"]
  H -->|Sim| J["POST /api/salvar"]
  J --> K["SQLite registra analise"]
  K --> L["Auditoria consulta evidencias"]

## Fluxo de transcricao

flowchart TD
  A["Receber arquivo"] --> B["Validar content type"]
  B --> C["Validar limite MaxAudioUploadMB"]
  C --> D["Copiar bytes para memoria"]
  D --> E{"Pre-processar?"}
  E -->|Sim| F["sentinel-cortex /process/audio"]
  E -->|Nao| G["Preservar arquivo original"]
  F --> H["Audio otimizado ou fallback"]
  G --> H
  H --> I["Enviar progresso SignalR"]
  I --> J["Tentar Azure Speech-to-Text"]
  J --> K{"Resultado tem qualidade?"}
  K -->|Sim| L["Aplicar correcoes e speaker detection"]
  K -->|Nao| M["Tentar Azure Whisper"]
  M --> L
  L --> N["Retornar TranscricaoResponse"]

## Fluxo de laudo pericial

flowchart TD
  A["Transcricao revisada"] --> B["POST /api/analisar/laudo"]
  B --> C["Validar texto nao vazio"]
  C --> D["Montar prompt pericial"]
  D --> E["Adicionar contexto do usuario"]
  E --> F["AzureOpenAIService"]
  F --> G["Temperature 0.0"]
  G --> H["Markdown do laudo"]
  H --> I["Pos-processar interlocutores"]
  I --> J["Frontend renderiza dados identificados e corpo"]
  J --> K["Revisao humana"]

## Fluxo de controle de qualidade e melhoria

flowchart LR
  A["Alteracao no codigo ou processo"] --> B["Revisao tecnica"]
  B --> C["Build e testes"]
  C --> D{"Conforme?"}
  D -->|Sim| E["Atualizar documentacao"]
  D -->|Nao| F["Registrar nao conformidade"]
  F --> G["Analisar causa raiz"]
  G --> H["Plano CAPA"]
  H --> I["Implementar correcao"]
  I --> C
  E --> J["Deploy controlado"]
  J --> K["Monitoramento e evidencias"]

## Fluxo de deploy atual

flowchart TD
  A["Executar deploy.ps1"] --> B["Incrementar versao app.js no index.html"]
  B --> C["git add -A"]
  C --> D["git commit"]
  D --> E["git push origin main"]
  E --> F{"DeployCortex informado?"}
  F -->|Sim| G["gcloud run deploy sentinel-cortex"]
  F -->|Nao| H["Pular cortex"]
  G --> I["Deploy backend"]
  H --> I
  I --> J["gcloud run deploy sentinel-nstech"]
  J --> K["Cloud Run publica URL"]

## Fonte do fluxograma

O arquivo assets/fluxo-principal.mmd contem o fluxo principal em formato Mermaid para uso em ferramentas externas.

## Copia em FigJam

Fluxograma principal publicado para navegacao visual:

https://www.figma.com/board/tgI3bEdT50AyALl519fUaz?utm_source=codex&amp;utm_content=edit_in_figjam&amp;oai_id=&amp;request_id=4df7c58b-0940-44d5-89a0-f687c7f6f03e

# 05 - Matriz de Rastreabilidade ISO 9001

Esta matriz relaciona requisitos da ISO 9001:2015 com controles, evidencias e lacunas encontradas no projeto Sentinel.

## Matriz por clausula

| Clausula | Tema | Controle ou pratica no Sentinel | Evidencia no repositorio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Contexto da organizacao | Sistema definido para sinistros, oitivas, vistorias, videos e combate a fraudes. | README.md, ARQUITETURA.md, Configuration/prompts.json | Parcial |
| 4.2 | Partes interessadas | Operador, motorista, analista, supervisor, admin, cliente e auditor identificados. | docs/PLANO_AUTENTICACAO.md, dashboard-kpi/app_dashboard.py | Parcial |
| 4.3 | Escopo do SGQ | Escopo proposto nesta documentacao. | docs/doc-iso/01-manual-qualidade-iso9001.md | Criado |
| 4.4 | Processos do SGQ | Fluxos de transcricao, laudo, midia, merge e salvamento mapeados. | 03-processos-fluxos.md, 04-fluxogramas.md | Criado |
| 5.1 | Lideranca | Responsabilidades propostas, mas sem aprovacao formal versionada. | 01-manual-qualidade-iso9001.md | Lacuna |
| 5.2 | Politica da qualidade | Politica de qualidade proposta. | 01-manual-qualidade-iso9001.md | Criado |
| 5.3 | Papeis e responsabilidades | RACI recomendado. | 09-checklists-auditoria.md | Parcial |
| 6.1 | Riscos e oportunidades | Registro de riscos e acoes CAPA. | 06-riscos-controles-acoes.md | Criado |
| 6.2 | Objetivos da qualidade | Indicadores recomendados. | 01-manual-qualidade-iso9001.md | Criado |
| 6.3 | Planejamento de mudancas | Existe deploy script, mas sem procedimento formal de change control. | deploy.ps1, 06-riscos-controles-acoes.md | Parcial |
| 7.1 | Recursos | Runtimes, servicos de IA, Docker e banco documentados. | 02-arquitetura-e-inventario.md | Parcial |
| 7.2 | Competencia | Competencias recomendadas descritas, sem matriz de treinamento. | 01-manual-qualidade-iso9001.md | Lacuna |
| 7.3 | Conscientizacao | Nao ha evidencia de treinamento formal. | Nao identificado | Lacuna |
| 7.4 | Comunicacao | SignalR comunica progresso; logs registram eventos. | AnalysisHub, signalrService.js, controllers | Parcial |
| 7.5 | Informacao documentada | Esta pasta estabelece controle documental. | 00-controle-documental.md | Criado |
| 8.1 | Planejamento operacional | Processos descritos e endpoints implementados. | Controllers, services, 03-processos-fluxos.md | Parcial |
| 8.2 | Requisitos para produtos e servicos | Requisitos de entrada: arquivos, contexto, tamanho, formato. | DTOs e controllers | Parcial |
| 8.3 | Projeto e desenvolvimento | Arquitetura, prompts, testes e modularizacao existem; falta registro formal de revisao/aprovacao. | ARQUITETURA.md, docs/*, testes | Parcial |
| 8.4 | Controle de provedores externos | Providers Azure/Gemini/Vertex identificados; falta SLA, avaliacao e aprovacao de fornecedores. | appsettings.json, services | Lacuna |
| 8.5 | Producao e provisao de servico | Fluxos de execucao e salvamento implementados. | Frontend, controllers, services | Parcial |
| 8.6 | Liberacao de produtos e servicos | Nao ha gate formal de release; deploy.ps1 faz commit/push/deploy. | deploy.ps1 | Lacuna |
| 8.7 | Saidas nao conformes | Erros retornam ErrorResponse/Problem; falta processo formal para laudos rejeitados. | Controllers, 06-riscos-controles-acoes.md | Parcial |
| 9.1 | Monitoramento e medicao | Health check e dashboard KPI existem. | HealthController, dashboard-kpi | Parcial |
| 9.2 | Auditoria interna | Checklist criado; falta rotina executada e registros assinados. | 09-checklists-auditoria.md | Criado |
| 9.3 | Analise critica pela direcao | Nao ha evidencia formal no repo. | Nao identificado | Lacuna |
| 10.1 | Melhoria | Relatorio de melhorias e riscos documentados. | docs/RELATORIO_MELHORIAS.md, 06-riscos-controles-acoes.md | Parcial |
| 10.2 | Nao conformidade e acao corretiva | Registro CAPA criado nesta pasta. | 06-riscos-controles-acoes.md | Criado |
| 10.3 | Melhoria continua | Backlog de melhorias priorizadas. | 06-riscos-controles-acoes.md | Parcial |

## Rastreabilidade de requisitos funcionais

| Requisito | Implementacao | Evidencia | Criterio de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Transcrever audio de oitiva | POST /api/transcrever | TranscricaoController, TranscricaoOrquestradorService | Retornar texto com timestamps e falantes. |
| Gerar laudo de oitiva | POST /api/analisar/laudo | DescricaoAnaliseService, AzureOpenAIService | Retornar Markdown com dados identificados e laudo. |
| Auditar conformidade | POST /api/auditar | AuditarConformidade | Relatorio de nao conformidades e score. |
| Analisar imagem | POST /api/analisar/imagem | ImagemAnaliseService | Laudo descreve apenas elementos visiveis. |
| Analisar video | POST /api/analisar/video | VideoAnaliseService | Laudo com dados tecnicos, observacoes e parecer. |
| Mesclar audios | POST /api/tools/merge-audio | ToolsController, MediaProcessorService, audio_processor.py | Retornar MP3 combinado. |
| Salvar analise | POST /api/salvar | AnalisesController, AnaliseModel | Registro persistido com ID. |
| Listar salvos | GET /api/analises | AnalisesController | Retornar ultimos 50 registros. |
| Health check | GET /api/health | HealthController | Informar DB e media processor. |
| Dashboard KPI | App Dash | dashboard-kpi/app_dashboard.py | Exibir KPIs apos login autorizado. |

## Rastreabilidade de controles tecnicos

| Controle | Codigo | Como auditar |
| --- | --- | --- |
| Limite de tamanho de request | Program.cs, UploadLimitsOptions.cs | Conferir MaxRequestBodySize e MultipartBodyLengthLimit. |
| Validacao MIME | TranscricaoController, AnaliseController | Enviar arquivos invalidos e confirmar 400. |
| Fallback de transcricao | TranscricaoOrquestradorService | Simular falha/baixa qualidade do STT e verificar Whisper. |
| Prompt anti-alucinacao | DescricaoAnaliseService, prompts.json | Revisar temperatura, instrucoes e saida esperada. |
| Health de DB | HealthController | Derrubar DB/caminho e verificar 503. |
| Fallback local de salvamento no frontend | services/salvar.js | Simular API indisponivel e verificar localStorage. |
| Cache do Cortex | cache_service.py | Consultar /cache/stats e executar limpeza. |

## Lacunas de evidencia documental

| Lacuna | Impacto | Acao recomendada |
| --- | --- | --- |
| Aprovacao formal do manual | Auditor pode nao aceitar documento sem dono/aprovacao. | Criar registro de aprovacao e responsaveis. |
| Change control | Deploy direto por script pode nao demonstrar segregacao. | Criar procedimento de release, aprovacao e rollback. |
| Registros de treinamento | ISO exige competencia/conscientizacao. | Criar matriz de treinamento por papel. |
| Audit log | Dificulta rastrear quem gerou/editou/excluiu laudos. | Implementar tabela AuditLog e middleware. |
| Controle de fornecedores de IA | Falta avaliacao de dependencia externa. | Registrar fornecedores, regioes, SLA, riscos e planos de contingencia. |

# 06 - Riscos, Controles e Acoes Corretivas

## Criterio de classificacao

| Campo | Escala |
| --- | --- |
| Probabilidade | Baixa, Media, Alta |
| Impacto | Baixo, Medio, Alto, Critico |
| Prioridade | P1 critica, P2 alta, P3 media, P4 baixa |

## Registro de riscos e nao conformidades

| ID | Risco ou nao conformidade | Evidencia | Prob. | Impacto | Prioridade | Controle atual | Acao recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-001 | Credenciais reais versionadas em configuracao. | Backend/appsettings.json, dashboard-kpi/users.json, seeds em AppDbContext. | Alta | Critico | P1 | Nenhum suficiente. | Remover segredos, rotacionar chaves, usar Secret Manager/env vars, reescrever historico se necessario. |
| NC-002 | Senhas em texto claro no backend. | UserModel.Password, AuthController, seeds. | Alta | Critico | P1 | Login simples. | Implementar hash, salt, politica de senha, JWT/session segura e migracao de usuarios. |
| NC-003 | Endpoints principais nao exigem autenticacao/autorizacao. | Controllers sem [Authorize]. | Alta | Alto | P1 | CORS parcial. | Implementar RBAC por role e middleware de autorizacao. |
| NC-004 | Testes C# falham parcialmente. | dotnet test: 4 aprovados, 2 falharam. | Alta | Alto | P1 | Build compila, mas teste falha. | Alinhar Backend.Tests para net8.0 e EF Core 8 ou atualizar projeto inteiro com coerencia. |
| NC-005 | Variavel start_trim referenciada sem definicao no audio_processor.py. | metadata["start_trim_seconds"] = start_trim/1000. | Media | Alto | P2 | Py compile nao detecta. | Definir start_trim = 0 ou remover campo se trim esta desabilitado; adicionar teste de /process/audio. |
| NC-006 | SQLite local pode perder dados em container sem volume persistente. | DB_PATH=/data/sinistros.db, docs de Cloud Run. | Media | Alto | P2 | Volume local em compose. | Usar Cloud SQL/Firestore/volume persistente; documentar backup/restore. |
| NC-007 | Divergencia entre documentacao antiga e codigo atual. | README.md, ARQUITETURA.md, docs Azure audio. | Alta | Medio | P2 | Esta documentacao registra divergencia. | Aprovar arquitetura alvo e atualizar docs antigas. |
| NC-008 | Falta audit log de acoes criticas. | Nao ha tabela AuditLog. | Alta | Alto | P2 | Logs de aplicacao. | Criar entidade de auditoria para login, laudo, edicao, exclusao e exportacao. |
| NC-009 | Deploy script faz git add -A, commit e push automaticamente. | deploy.ps1. | Media | Alto | P2 | Parametro DryRun. | Separar build/deploy de commit/push; exigir PR/aprovacao. |
| NC-010 | CORS de producao depende de lista e comentario historico fala allow any para piloto. | Program.cs, appsettings.Production.template.json. | Media | Medio | P3 | WithOrigins quando configurado. | Confirmar origens produtivas e bloquear wildcard. |
| NC-011 | Provider de IA externo sem registro formal de fornecedor/SLA. | Azure/Gemini/Vertex services. | Media | Alto | P3 | Health/fallback parcial. | Criar avaliacao de fornecedor, contrato, SLA, regiao e contingencia. |
| NC-012 | Saidas de IA dependem de revisao humana, mas aprovacao nao e registrada. | Frontend permite edicao/exportacao; DB salva conteudo final sem aprovador. | Media | Alto | P2 | Edicao manual. | Adicionar status, aprovador, data de revisao e historico de versoes. |
| NC-013 | Arquivos de audio em wwwroot/uploads/audio estao versionados. | Backend/wwwroot/uploads/audio/*.wav. | Media | Alto | P2 | .gitignore local parcial. | Remover midias sensiveis do repositorio e ajustar ignore/retencao. |
| NC-014 | Dashboard usa server.secret_key = os.urandom(24), invalidando sessoes a cada restart. | dashboard-kpi/app_dashboard.py. | Media | Medio | P3 | Sessao Flask. | Usar segredo persistente via variavel de ambiente. |
| NC-015 | dashboard-kpi/users.json contem usuarios/senhas em texto claro, ainda que app atual consulte backend. | dashboard-kpi/users.json. | Media | Alto | P2 | Nao usado diretamente no login atual. | Remover arquivo ou trocar por template sem segredos. |

## Plano CAPA prioritario

| CAPA | Causa raiz provavel | Correcao | Prevencao | Dono sugerido | Prazo sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPA-001 | Uso de configuracao local versionada como producao. | Remover segredos e rotacionar chaves. | Pipeline com secret scan e template seguro. | Seguranca + Dev | Imediato |
| CAPA-002 | Autenticacao criada como MVP. | Implementar hash/JWT/RBAC. | Gate de seguranca antes de release. | Dev backend | 1 sprint |
| CAPA-003 | Dependencias de teste desalinhadas. | Alinhar target framework e EF. | Renovate/dependabot e build CI obrigatorio. | Dev backend | 1 sprint |
| CAPA-004 | Codigo Python alterado com trecho comentado sem teste de endpoint. | Corrigir start_trim. | Teste automatizado para /process/audio. | Dev Python | Imediato |
| CAPA-005 | Falta trilha de auditoria de negocio. | Criar AuditLog. | Requisito obrigatorio para operacoes criticas. | Dev backend + Qualidade | 2 sprints |

## Controles compensatorios temporarios

Enquanto as acoes definitivas nao forem concluidas:

- Executar o sistema somente em ambiente controlado. - Restringir rede e origens CORS. - Usar credenciais rotacionadas e de menor privilegio. - Manter logs de aplicacao e evidencias de execucao. - Exigir revisao humana externa ao sistema antes de uso do laudo. - Nao expor banco SQLite, arquivos enviados ou exports fora de canal seguro.

## Registro de aceitacao de risco

| Risco | Aceito por | Data | Justificativa | Validade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendente | Pendente | Pendente | Nenhum risco critico deve ser aceito sem aprovacao formal. | Pendente |

# 07 - Validacao, Testes e Evidencias

## Ambiente usado para verificacao

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Data | 2026-05-18 |
| Workspace | D:\sentinel-open |
| Branch | main |
| Commit | - |
| Sistema operacional | Windows |
| Shell usado | cmd.exe |

## Verificacao Git

Estado antes da criacao desta documentacao:

## main...origin/main
 D fresh_cortex.txt
 D fresh_errors.txt
 D fresh_logs.txt

Observacao: as tres delecoes ja existiam antes desta documentacao e nao foram revertidas.

## Teste C# executado

Comando:

dotnet test Backend\Backend.Tests\Backend.Tests.csproj

Resultado:

Total: 6
Aprovado: 4
Falha: 2
Ignorado: 0

Falhas:

- AnalisesControllerTests.Salvar_SetsDateAndReturnsId - AnalisesControllerTests.Listar_LimitsTo50

Causa tecnica observada:

System.MissingMethodException:
Method not found:
Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.AbstractionsStrings.ArgumentIsEmpty(System.Object)

Interpretacao:

O projeto principal usa EF Core 8 no Backend/SinistroAPI.csproj, enquanto Backend.Tests usa TargetFramework net10.0 e Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory 10.0.1. A falha e consistente com desalinhamento de versoes entre EF Core relacional e InMemory usado nos testes.

Avisos de build observados:

- Campo _corrections nao anulavel em AzureFastTranscricaoService. - Possivel referencia nula em AzureTextAnalyticsService. - Campo _predictionClient nao anulavel em VertexAIService.

## Checagem Python executada

Primeira tentativa:

python -m compileall sentinel-cortex -q

Resultado: encerrada manualmente porque varreu tambem .venv, escopo grande e nao necessario para evidencia do codigo versionado.

Segunda tentativa, escopo fonte:

python -m py_compile sentinel-cortex\main.py sentinel-cortex\core\config.py sentinel-cortex\core\security.py sentinel-cortex\models\responses.py sentinel-cortex\routers\api.py sentinel-cortex\routers\v1\auth.py sentinel-cortex\routers\v1\intelligence.py sentinel-cortex\routers\v1\media.py sentinel-cortex\routers\v1\system.py sentinel-cortex\services\audio_processor.py sentinel-cortex\services\cache_service.py sentinel-cortex\services\quality_analyzer.py sentinel-cortex\services\sentiment_analyzer.py sentinel-cortex\services\video_processor.py

Resultado:

Exit code 0

Interpretacao:

Os arquivos Python versionados compilam sintaticamente. Essa checagem nao cobre erros runtime, como a referencia a start_trim em audio_processor.py.

## Evidencias de validacao existentes no repositorio

| Evidencia | Caminho | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Testes de controller de analises | Backend/Backend.Tests/AnalisesControllerTests.cs | Valida salvamento e limite de 50 registros. |
| Testes de transcricao | Backend/Backend.Tests/TranscricaoControllerTests.cs | Valida ausencia de arquivo, MIME invalido, servico nao configurado e limite de tamanho. |
| Teste de integracao Python | test_integration.py | Testa transcricao e auditoria contra backend local. |
| Scripts PowerShell de teste | test_*.ps1, run_audit_test.ps1 | Chamadas locais para endpoints e validacao manual. |
| Verificacao de ambiente | verify_install.ps1 | Checa Git, Node, Python, .NET, Docker, WSL, gcloud e Azure CLI. |
| Health backend | Backend/Controllers/HealthController.cs | DB e media processor. |
| Health Cortex | sentinel-cortex/routers/v1/system.py | Status, versao e cache. |

## Criterios de aceite recomendados antes de auditoria externa

| Area | Criterio |
| --- | --- |
| Build | dotnet build Backend\SinistroAPI.csproj sem erro. |
| Testes C# | dotnet test 100% aprovado. |
| Python | py_compile e smoke test dos endpoints /health, /process/audio, /process/merge-audio. |
| Frontend | Smoke test de audio, foto, video, salvos e merge em navegador. |
| Seguranca | Nenhum segredo real em arquivos versionados. |
| Autenticacao | Hash de senha, RBAC e endpoints protegidos. |
| Evidencia de laudo | Laudo com transcricao, fonte, responsavel, data, revisao e status. |
| Auditoria | Audit log para acoes criticas. |
| Deploy | Release aprovado, versionado e com rollback documentado. |

## Plano de testes recomendado

### Testes unitarios

- Validacao de DTOs e limites de upload. - Validacao de heuristicas de speaker detection. - Validacao de parsing de Azure Speech-to-Text e Whisper. - Validacao de prompts e separador de dados. - Validacao de persistencia SQLite com EF Core alinhado.

### Testes de integracao

- POST /api/transcrever com audio curto valido. - POST /api/transcrever com MIME invalido. - POST /api/analisar/laudo com transcricao vazia. - POST /api/analisar/imagem com arquivo nao imagem. - POST /api/tools/merge-audio com um arquivo e com dois arquivos. - GET /api/health com media processor habilitado/desabilitado.

### Testes de seguranca

- Autenticacao obrigatoria por endpoint. - Tentativa de role indevida. - Upload de arquivo grande. - Upload com content type manipulado. - CORS por origem nao autorizada. - Secret scan no repositorio.

### Testes de operacao

- Deploy em ambiente homologacao. - Health check pos-deploy. - Geracao de laudo completo. - Salvamento e recuperacao. - Exportacao PDF/Word no frontend. - Validacao do dashboard KPI.

# 08 - Snippets de Codigo Auditaveis

Os snippets abaixo sao curtos e mascarados quando envolvem credenciais. Eles servem como evidencia de controle, nao como substituto de revisao completa do codigo.

## Inicializacao e limites de upload

Arquivo: Backend/Program.cs

var uploadLimits = builder.Configuration
    .GetSection("UploadLimits")
    .Get<UploadLimitsOptions>() ?? new UploadLimitsOptions();

builder.WebHost.ConfigureKestrel(options =>
{
    options.Limits.MaxRequestBodySize = uploadLimits.MaxRequestBodyBytes;
});

builder.Services.Configure<FormOptions>(x =>
{
    x.MultipartBodyLengthLimit = uploadLimits.MaxRequestBodyBytes;
});

Controle associado:

- ISO 8.1 e 8.5: controle operacional de entradas grandes. - Evidencia de limite centralizado para upload.

## Registro de banco SQLite

Arquivo: Backend/Program.cs

var dbPath = Environment.GetEnvironmentVariable("DB_PATH") ?? "sinistros.db";
builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
    options.UseSqlite($"Data Source={dbPath}"));

Controle associado:

- ISO 7.1: recurso de persistencia identificado. - Risco: em container, requer volume persistente ou banco gerenciado.

## Health check completo

Arquivo: Backend/Controllers/HealthController.cs

var dbHealthy = await _db.Database.CanConnectAsync();

if (_mediaProcessor.IsEnabled)
{
    pythonAvailable = await _mediaProcessor.IsAvailableAsync();
}

var overallStatus = dbHealthy ? "healthy" : "unhealthy";
if (dbHealthy && _mediaProcessor.IsEnabled && !pythonAvailable)
{
    overallStatus = "degraded";
}

Controle associado:

- ISO 9.1: monitoramento e medicao. - Permite diferenciar falha critica de banco e degradacao do media processor.

## Validacao de audio

Arquivo: Backend/Controllers/TranscricaoController.cs

if (dados.Arquivo == null || dados.Arquivo.Length == 0)
    return BadRequest(new ErrorResponse("Nenhum arquivo."));

if (!dados.Arquivo.ContentType.StartsWith("audio/") &&
    !dados.Arquivo.ContentType.StartsWith("video/webm") &&
    !dados.Arquivo.ContentType.StartsWith("video/mp4"))
    return BadRequest(new ErrorResponse("Formato invalido."));

if (dados.Arquivo.Length > _uploadLimits.MaxAudioUploadBytes)
    return StatusCode(413, new ErrorResponse("Arquivo de audio excede o limite configurado."));

Controle associado:

- ISO 8.2: requisitos de entrada. - ISO 8.7: controle de saidas nao conformes por erro padronizado.

## Orquestracao de transcricao

Arquivo: Backend/Services/TranscricaoOrquestradorService.cs

if (_azureSpeechToText.IsConfigured)
{
    var resultadoStt = (await _azureSpeechToText
        .TranscreverAsync(audioBytes, mimeType) ?? string.Empty).Trim();

    if (TranscricaoPareceValida(resultadoStt))
    {
        return resultadoStt;
    }
}

if (_azureWhisper.IsConfigured)
{
    return await _azureWhisper.TranscreverAsync(audioBytes, mimeType);
}

Controle associado:

- ISO 8.5: provisao controlada do servico. - Reduz indisponibilidade por fallback.

## Heuristica anti-transcricao fraca

Arquivo: Backend/Services/TranscricaoOrquestradorService.cs

if (linhas.Count <= 2 && transcricao.Length < 180)
{
    return false;
}

if (frases.Count >= 8 && repeticaoDominante >= 0.70)
{
    return false;
}

Controle associado:

- ISO 8.6: criterio tecnico para aceitar ou rejeitar resultado intermediario. - Mitiga transcricoes vazias ou repetitivas.

## Temperatura zero no laudo

Arquivo: Backend/Services/AzureOpenAIService.cs

var payload = new
{
    messages = messages,
    max_tokens = 4096,
    temperature = 0.0,
    top_p = 1
};

Controle associado:

- ISO 8.5 e 8.6: consistencia e repetibilidade. - Mitiga variacao indevida em laudos periciais.

## Prompt anti-alucinacao

Arquivo: Backend/Services/DescricaoAnaliseService.cs

return @"Voce e um Perito Forense da empresa Opentech.

REGRA ANTI-ALUCINACAO:
- Para CADA informacao, CITE o trecho exato da fonte
- Se nao ha trecho que comprove -> escreva ""Nao mencionado""
- NUNCA invente, deduza ou assuma dados";

Controle associado:

- ISO 8.2 e 8.5: requisitos do produto e controle de saida. - Define criterio textual obrigatorio para laudos.

## Persistencia de analise

Arquivo: Backend/Controllers/AnalisesController.cs

[HttpPost("salvar")]
public async Task<IActionResult> Salvar([FromBody] AnaliseModel model)
{
    model.Data = DateTime.Now;
    _db.Analises.Add(model);
    await _db.SaveChangesAsync();

    return Ok(new OperacaoResponse(model.Id, "Analise salva com sucesso!"));
}

Controle associado:

- ISO 7.5: informacao documentada. - Lacuna: nao registra usuario, aprovador, versao ou historico de edicao.

## Login atual

Arquivo: Backend/Controllers/AuthController.cs

var user = await _context.Users
    .FirstOrDefaultAsync(u =>
        u.Username == request.Username &&
        u.Password == request.Password);

Controle associado:

- Evidencia de autenticacao existente. - Nao conformidade: senha em texto claro e ausencia de hash/token.

## Frontend chamando laudo

Arquivo: Backend/wwwroot/js/api/sinistroApi.js

const response = await fetch(`${API_BASE}/analisar/laudo`, {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({
        Transcricao: transcricao,
        Duracao: duracao,
        Contexto: contexto
    })
});

Controle associado:

- Evidencia do contrato frontend-backend. - Facilita teste de integracao ponta a ponta.

## Media processor client

Arquivo: Backend/Services/MediaProcessorService.cs

var response = await _httpClient.PostAsync("/process/audio", content);

if (!response.IsSuccessStatusCode)
{
    _logger.LogWarning("Falha no pre-processamento de audio");
    return null;
}

Controle associado:

- Fallback operacional: falha do Python nao quebra transcricao.

## Sentinel Cortex - merge de audios

Arquivo: sentinel-cortex/routers/v1/media.py

@router.post("/process/merge-audio")
async def merge_audio(files: list[UploadFile] = File(...)):
    audio_files_data = []
    for file in files:
        content = await file.read()
        audio_files_data.append((content, file.content_type or ""))

    merged, metadata = await audio_proc.merge_audios(audio_files_data)
    return Response(content=merged, media_type="audio/mpeg")

Controle associado:

- ISO 8.5: processo de unificacao de evidencias de audio. - Risco: requer teste com arquivos corrompidos e limite de tamanho.

## Dashboard - controle por role

Arquivo: dashboard-kpi/app_dashboard.py

ALLOWED_DASHBOARD_ROLES = [
    'Admin',
    'Coordenador',
    'Supervisor',
    'Analista'
]

if user_role in ALLOWED_DASHBOARD_ROLES:
    session['user'] = result.get('username')
    session['role'] = user_role
    return redirect('/')

Controle associado:

- ISO 7.1 e 9.1: acesso a indicadores por perfil autorizado. - Lacuna: depende de autenticacao backend ainda simples.

## Configuracao segura recomendada

Snippet recomendado, nao copiar segredos reais:

{
  "AzureOpenAI": {
    "Enabled": true,
    "ApiKey": "<AZURE_OPENAI_API_KEY>",
    "Endpoint": "https://<resource>.openai.azure.com/",
    "DeploymentName": "gpt-4o"
  }
}

Controle associado:

- Arquivos versionados devem conter placeholders. - Valores reais devem vir de variaveis de ambiente ou gerenciador de segredos.

# 09 - Checklists de Auditoria

## Checklist de auditoria interna ISO 9001

| Item | Pergunta | Evidencia esperada | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O escopo do sistema esta definido e aprovado? | 00-controle-documental.md, assinatura/aprovacao. | Pendente |
| 2 | As partes interessadas e requisitos foram identificados? | Manual da qualidade e matriz ISO. | Parcial |
| 3 | Os processos principais possuem entradas, saidas e responsaveis? | 03-processos-fluxos.md. | Criado |
| 4 | Existe controle de documentos e revisoes? | Historico Git e controle documental. | Parcial |
| 5 | Existem objetivos da qualidade mensuraveis? | Indicadores definidos e metricas coletadas. | Parcial |
| 6 | Riscos e oportunidades foram tratados? | 06-riscos-controles-acoes.md. | Criado |
| 7 | As competencias por papel foram definidas? | Matriz de treinamento. | Pendente |
| 8 | A producao do servico e controlada? | Controllers, services, validações e logs. | Parcial |
| 9 | Saidas nao conformes sao identificadas e tratadas? | Erros padronizados, CAPA e registros. | Parcial |
| 10 | Testes automatizados estao passando? | dotnet test, Python tests, smoke tests. | Nao conforme |
| 11 | Ha auditoria interna planejada e registrada? | Checklist preenchido, evidencias e responsaveis. | Pendente |
| 12 | Existe melhoria continua e analise critica? | Backlog CAPA e atas de revisao. | Parcial |

## Checklist de seguranca

| Item | Criterio | Resultado atual | Acao |
| --- | --- | --- | --- |
| Segredos versionados | Nenhum segredo real no Git | Nao conforme | Remover e rotacionar. |
| Senhas | Hash forte, nunca texto claro | Nao conforme | Implementar hash e migracao. |
| Autorizacao | Endpoints protegidos por role | Nao conforme | [Authorize] e RBAC. |
| CORS | Origens produtivas explicitas | Parcial | Validar ambientes. |
| Upload | Validar MIME e tamanho | Parcial | Adicionar verificacao de extensao/conteudo. |
| Logs | Sem segredo em log | Parcial | Revisar logs de configuracao. |
| Audit log | Login e acoes sensiveis rastreados | Nao conforme | Criar tabela/eventos. |
| Retencao | Politica de arquivos enviados | Pendente | Definir e implementar limpeza. |

## Checklist de release

Antes de deploy:

- [ ] git status sem alteracoes inesperadas. - [ ] Segredos ausentes do diff. - [ ] dotnet build Backend\SinistroAPI.csproj sem erro. - [ ] dotnet test 100% aprovado ou excecao formal aprovada. - [ ] Teste de sentinel-cortex com /health. - [ ] Teste de audio curto. - [ ] Teste de laudo. - [ ] Teste de imagem. - [ ] Teste de video ou mock controlado. - [ ] Teste de salvar e listar. - [ ] Health check pos-deploy. - [ ] Rollback conhecido. - [ ] Documentacao atualizada.

## Checklist operacional de atendimento

| Etapa | Verificacao |
| --- | --- |
| Antes da oitiva | Confirmar arquivo, contexto, autorizacao e finalidade. |
| Durante processamento | Acompanhar progresso, erros e tempo. |
| Apos transcricao | Revisar falantes, timestamps e trechos inaudiveis. |
| Apos laudo | Verificar se cada afirmacao tem suporte na fonte. |
| Antes de salvar | Conferir tipo, arquivo, conteudo e revisao humana. |
| Antes de exportar | Confirmar que nao ha dados indevidos ou texto placeholder. |
| Em falha | Registrar erro, horario, arquivo, endpoint e responsavel. |

## Checklist de dados e privacidade

- [ ] Arquivos de audio/video/foto nao ficam versionados no Git. - [ ] Dados pessoais sao tratados conforme finalidade do processo. - [ ] Exports sao armazenados em local seguro. - [ ] Logs nao contem credenciais ou dados sensiveis desnecessarios. - [ ] Existe prazo de retencao de arquivos enviados e laudos. - [ ] Exclusao de analises exige autorizacao e trilha de auditoria.

## Checklist de evidencias para auditor externo

Separar antes da auditoria:

- Copia consolidada desta documentacao em PDF/DOCX. - Commit/tag da versao auditada. - Resultado de testes. - Lista de endpoints. - Evidencia de deploy e variaveis sem segredos expostos. - Amostra de laudo revisado e aprovado. - Registro de usuario/role responsavel pela amostra. - Registro de health check. - Registro de riscos e CAPA atualizado. - Evidencia de treinamento dos usuarios envolvidos.

# Templates de Registros

## Registro de nao conformidade

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| ID | NC-YYYY-NNN |
| Data de abertura |  |
| Origem | Auditoria interna, cliente, incidente, teste, operacao |
| Processo afetado |  |
| Descricao |  |
| Evidencia |  |
| Impacto |  |
| Causa raiz |  |
| Correcao imediata |  |
| Acao corretiva |  |
| Acao preventiva |  |
| Responsavel |  |
| Prazo |  |
| Verificacao de eficacia |  |
| Data de encerramento |  |

## Registro de aprovacao de laudo

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| ID da analise |  |
| Tipo | Oitiva, vistoria, video, transcricao |
| Arquivo original |  |
| Data da geracao |  |
| Responsavel pela revisao |  |
| Status | Aprovado, aprovado com ressalva, reprovado |
| Ressalvas |  |
| Evidencia usada |  |
| Assinatura/aprovacao |  |

## Registro de alteracao

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| ID da mudanca | CHG-YYYY-NNN |
| Solicitante |  |
| Descricao |  |
| Motivo |  |
| Risco |  |
| Arquivos afetados |  |
| Testes executados |  |
| Plano de rollback |  |
| Aprovador |  |
| Data de implantacao |  |